中国建筑第八工程局有限公司总承包公司

江苏分公司江苏园博园孔山矿片区（未来花园）工程工程总承包项目现场植筋工程

招标公告

1. 招标条件

根据中国建筑股份有限公司（以下简称：中建股份公司）管理方针，中国建筑第八工程局有限公司总承包公司江苏园博园孔山矿片区（未来花园）工程工程总承包项目现场植筋工程已具备招标条件，招标人为中国建筑第八工程局有限公司总承包公司，现进行公开招标：

2. 概况与招标内容

2.1项目概况：　项目总建筑面积为100200平方米，其中地上建筑面积99100平方米，地下建筑面积1100平方米。

2.2招标内容：　现场植筋工程

具体的施工内容将以现场通知为准，中标后乙方不得以施工范围或内容变更为由向承包商提出超出变更的额外费用要求；

2.3招标标段划分：拟采用  　1　 家专业施工单位。

2.4招标范围：　现场植筋工程　。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备一般纳税人或能提供代开增值税发票的小规模纳税人，注册资金不少于  /万元，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力，特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

3.2可以开具专用增值税发票。

3.3本工程必须创鲁班奖，需该中标单位无条件配合，若不配合罚款5万元整。

3.4若因乙方原因导致工期延误，各节点工期每延期一天，乙方应向甲方支付人民币 10000元的违约金，从当月工程款中扣除。若下一节点总工期已经达到要求，所扣工期处罚予以返还。乙方应赔偿甲方由工期延误而产生的一切经济损失，总工期延误按一天  20000 元处罚。各节点工期的开始时间及完成时间由甲方书面通知及书面确认为准。

3.5 合作记录要求：/

3.6请各投标单位务必认真阅读以下要求，并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证所填提供的内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标。

①、盖章分包商登记表；

②、营业执照、资质证书、安全生产许可证等各类证件加盖公章复印件；

③、授权人身份信息(被授权人身份证复印件加盖公章)；

④、税务证明相关文件及相关文件复印件；

⑤、税务机关颁发《增值税一般纳税人资格证书》

⑥、公司简介、近五年的业绩和信誉、企业体系认证证明材料复印件（如有）、与银行签订关于银行保理授信额度的合同复印件（如有）。

⑦、可提供近三个月内自行开具的增值税专用发票复印件一份

所有资质证书、证件不得有过期现象；

符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

3.7提供虚假资格审查资料的投标人，任何时候一经发现，取消其投标资格。

4.付款方式

在甲方收到业主方工程款项后，本工程款采用按月工程进度支付的方式，乙方每月25日，提交已完工程量报表并附详细的工程价款计算资料供甲方审核，审核完毕后甲方支付已完工程量的 60 %；工程完工后付至已完工程量的  80 %，结算完成后付至结算价的90%，待甲方和发包人结算政府审计完成后付至结算金额的95%，5%的余款为保修金。

只有甲方收到业主工程款后，甲方才予支付乙方工程款，若甲方未收到业主工程款，甲方不予支付。

每次付款前，乙方开具付款金额合法增值税专用发票，甲方预留税款保证金 5%。乙方并接受发包人提供的银行承兑汇票（具体根据业主付款方式，若业主提供承兑汇票，乙方无条件接受承兑汇票）。

5、报名具体事项

5.1报名时间：截止2020年06月04 日，逾期不再接受投标单位的报名。

5.2报名方式：

网络报名，通过“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）上进行报名，不接受其他方式报名。

5.3说明：已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“云筑网”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，并认证到中建八局总承包公司－　　专业分包　类别后再进行报名。“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）。

6. 招标文件的发放

6.1发放时间：暂定 2020 年  06 月 04日   。

6.2发放形式：招标文件发布   电子版      。

6.3发放对象：招标人招标工作组审核通过的投标人。

6.4发放渠道：

招标人通过“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）进行发放，请投标人注意上线查收。

7. 联系方式

招 标 人：    中国建筑第八工程局有限公司总承包公司

地 址：   浦东新区罗山路4088弄星月金融湾8幢102室

邮 编：        200120

联 系 人：李洋

电 话：            13816007153

传 真：         /

电子邮件：           /

网 址：         /

开户银行：    建设银行上海六里支行

账 号：     31001522917055435820